Załącznik Nr 2

do Wieloletniego programu

gospodarowania mieszkaniowym

zasobem Gminy Zwoleń

na lata 2015 – 2019

PLAN  REMONTÓW

| Rok | Adres | Wykaz planowanych do realizacji robót | Koszty zł |
| --- | --- | --- | --- |
| 2015 | Zwoleń ul. Doktora Perzyny 114A | naprawy bieżące | 500,00 |
|  | Zwoleń ul. Wojska Polskiego 80B | budowa kotłowni dla potrzeb lokali socjalnych i wspólnoty Mieszkaniowej z udziałem Gminy | 160.000,00 |
|  | Zwoleń ul. Bogusza 29 | naprawy bieżące | 600,00 |
|  | Zwoleń ul. Bogusza 31 | poszerzenie podjazdu - modernizacja istniejącego podjazdu dla osoby niepełnosprawnej | 4.000,00 |
|  | Jasieniec-Kolonia 107 | naprawy bieżące wykonanie przyłącza wodociągowego | 16.000,00 |
|  | Linów 54 | wykonanie posadzek i wyłożenie terakotą podłóg, remont ogrodzenia , naprawa tynków, wykonanie elewacji, wykonanie chodnika, naprawa ogrodzenia, wykonanie przyłącza wodociągowego i instalacji wodociągowej w lokalach socjalnych | 33.000,00 |
|  | Męciszów 38 | remonty i naprawy bieżące | 600,00 |
|  | Strykowice Górne 140 | remonty i naprawy bieżące | 500,00 |
|  | Barycz-Kolonia 1 | naprawy bieżące | 200,00 |
|  | Sydół 64A | naprawy bieżące | 300,00 zł |
|  | Paciorkowa Wola Nowa 64 | naprawy bieżące | 500,00 |
|  | Wólka Szelężna 63a | wykonanie instalacji elektrycznej w budynku komunalnym (świetlica) | 2.000,00 |
|  | Barycz Nowa 2A | naprawy bieżące | 200,00 |
|  | Lokale gminne w budynkach wspólnot | remonty i naprawy bieżące zarząd nieruchomością wspólną | 45.000,00 |
| 2016 | Zwoleń ul. Doktora Perzyny 114A | remont schodów zewnętrznych - 3szt. naprawy bieżące | 2.000,00 |
|  | Zwoleń ul. Wojska Polskiego 80B | docieplenie ściany budynku od strony północnej, wykonanie elewacji budynku | 8.000,00 |
|  | Zwoleń ul. Bogusza 29 | naprawy bieżące | 2.000,00 |
|  | Zwoleń ul. Bogusza 31 | docieplenie fundamentów budynku od strony południowej | 1.800,00 |
|  | Jasieniec-Kolonia 107 | docieplenie dachu i ścian zewnętrznych budynku, wykonanie elewacji zewnętrznej budynku | 35.000,00 |
|  | Linów 54 | wymiana dachu na budynku socjalnym | 14.000,00 |
|  | Męciszów 38 | naprawa drzwi wejściowych do lokalu socjalnego, naprawy bieżące | 1.500,00 |
|  | Strykowice Górne 140 | wykonanie opaski wokół budynku | 2.000,00 |
|  | Barycz-Kolonia 1 | naprawy bieżące | 1.000,00 |
|  | Sydół 64A | naprawa dachu nad klatką schodową budynku, naprawa schodów wejściowych zewnętrznych | 2.000,00 |
|  | Paciorkowa Wola Nowa 64 | docieplenie dachu i wymiana pokrycia dachowego, dokończenie docieplenia ścian budynku i wykonanie elewacji zewnętrznej budynku | 35.000,00 |
|  | Wólka Szelężna 63a | adaptacja lokalu użytkowego na lokal mieszkalny | 55.000,00 |
|  | Barycz Nowa 2A | naprawy bieżące | 2.000,00 |
|  | Lokale gminne w budynkach wspólnot | remonty i naprawy bieżące zarząd nieruchomością wspólną | 95.000,00 |
| 2017 | Zwoleń ul. Doktora Perzyny 114A | zagospodarowanie terenu wokół budynku socjalnego, naprawy bieżące | 3.000,00 |
|  | Zwoleń ul. Wojska Polskiego 80B | naprawy bieżące | 2.000,00 |
|  | Zwoleń ul. Bogusza 29 | docieplenie ścian budynku i strychu, wykonanie elewacji zewnętrznej budynku | 45.000,00 |
|  | Zwoleń ul. Bogusza 31 | remonty i naprawy bieżące | 2.000,00 |
|  | Jasieniec-Kolonia 107 | remonty i naprawy bieżące | 2.000,00 |
|  | Linów 54 | docieplenie fundamentów budynku socjalnego | 5.000,00 |
|  | Męciszów 38 | wstawienie nowych drzwi wejściowych do świetlicy w budynku socjalnym, naprawy bieżące | 3.500,00 |
|  | Strykowice Górne 140 | naprawy bieżące | 1.500,00 |
|  | Barycz-Kolonia 1 | naprawy bieżące | 20.000,00 |
|  | Sydół 64A | naprawy bieżące | 1.000,00 |
|  | Paciorkowa Wola Nowa 64 | remonty i naprawy bieżące | 1.600,00 |
|  | Wólka Szelężna 63a | wymiana pokrycia dachowego, rynien spustowych, obróbka blacharska na budynku komunalnym | 45.000,00 |
|  | Barycz Nowa 2A | adaptacja pomieszczeń byłej remizy OSP na lokale socjalne | 50.000,00 |
|  | Lokale gminne w budynkach wspólnot | remonty i naprawy bieżące zarząd nieruchomością wspólną | 95.000,00 |
| 2018 | Zwoleń ul. Doktora Perzyny 114A | remonty i naprawy bieżące | 4.000,00 |
|  | Zwoleń ul. Wojska Polskiego 80B | remonty i naprawy bieżące | 3.000,00 |
|  | Zwoleń ul. Bogusza 29 | remonty i naprawy bieżące | 4.000,00 |
|  | Zwoleń ul. Bogusza 31 | remonty i naprawy bieżące | 10.000,00 |
|  | Jasieniec-Kolonia 107 | remonty i naprawy bieżące | 10.000,00 |
|  | Linów 54 | remonty i naprawy bieżące | 3.000,00 |
|  | Męciszów 38 | remonty i naprawy bieżące | 15.000,00 |
|  | Strykowice Górne 140 | remonty i naprawy bieżące | 3.000,00 |
|  | Barycz-Kolonia 1 | remonty i naprawy bieżące | 4.000,00 |
|  | Sydół 64A | naprawy bieżące | 2.000,00 |
|  | Paciorkowa Wola Nowa 64 | naprawy bieżące | 3.000,00 |
|  | Wólka Szelężna 63a | ocieplenie budynku i wykonanie elewacji zewnętrznej budynku | 45.000,00 |
|  | Barycz Nowa 2A | prace remontowe związane ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń gospodarczych na lokale mieszkalne | 50.000,00 |
|  | Lokale gminne w budynkach wspólnot | remonty i naprawy bieżące zarząd nieruchomością wspólną | 95.000,00 |
| 2019 | Zwoleń ul. Doktora Perzyny 114A | naprawy bieżące | 2.000,00 |
|  | Zwoleń ul. Wojska Polskiego 80B | naprawy bieżące | 2.000,00 |
|  | Zwoleń ul. Bogusza 29 | naprawy bieżące | 2.000,00 |
|  | Zwoleń ul. Bogusza 31 | naprawy bieżące | 10.000,00 |
|  | Jasieniec-Kolonia 107 | naprawy bieżące | 2.000,00 |
|  | Linów 54 | remonty i naprawy bieżące | 3.000,00 |
|  | Męciszów 38 | wymiana pokrycia dachowego na budynku socjalnym, remonty i naprawy bieżące | 25.000,00 |
|  | Strykowice Górne 140 | remonty i naprawy bieżące | 2.000,00 |
|  | Barycz-Kolonia 1 | remonty i naprawy bieżące | 2.000,00 |
|  | Sydół 64A | remonty i naprawy bieżące | 2.000,00 |
|  | Paciorkowa Wola Nowa 64 | remonty i naprawy bieżące | 2.000,00 |
|  | Wólka Szelężna 63a | remonty i naprawy bieżące (wymiana podłogi w świetlicy budynku, naprawa ogrodzenia, zagospodarowanie nieruchomości | 45.000,00 |
|  | Barycz Nowa 2A | docieplenie budynku komunalnego i wykonanie elewacji zewnętrznej | 50.000,00 |
|  | Lokale gminne w budynkach wspólnot | remonty i naprawy bieżące zarząd nieruchomością wspólną | 95.000,00 |